## Slide 1
Projectplan
Tuinapp: van video tot persoonlijk onderhoudsschema
Gezamenlijke opzet, van MVP naar freemium-schaal
19 juli 2026

## Slide 2
Productvisie: de kernflow
Het "aha moment" moet in de gratis versie zitten, dat verkoopt de upgrade.
1. Video opnemen
Gebruiker filmt de tuin, app coacht live: "kom dichterbij", "focus op het blad"
→
2. Automatische herkenning
Frames worden geanalyseerd en gematcht tegen soorten, met confidence score
→
3. Persoonlijk onderhoudsschema
Snoei-, bemestings- en watermomenten verschijnen automatisch in de kalender
Tuinapp Projectplan
2

## Slide 3
Technische architectuur: drie pijlers
A. Videoherkenning
Frame-sampling uit video
Computer vision model per frame
Close-up sturing voor kleine planten en gras
B. Plantendatabase + onderhoudsregels
Snoeiperiode en -type per soort
Bemestingsschema per seizoen
Watervraag per grondsoort en klimaatzone
C. Planning- en notificatie-engine
Koppelt plant + locatie + weerdata
Genereert concrete taken
Stuurt pushmeldingen op het juiste moment
Tuinapp Projectplan
3

## Slide 4
Databronnen strategie: hybride aanpak
Geen enkele bron dekt onderhoudsdata, dat wordt de eigen kernasset.
Bron | Rol | Dekking / kosten
Pl@ntNet API | Visuele identificatie uit videobeeld | 78.795 soorten, gratis tot 500 queries/dag, Pro plan vanaf €1.000/jaar (200k requests)
Trefle API | Aanvullende taxonomie en basisdata | 400.000+ soorten, gratis en open source
Eigen database | Snoei-, bemestings- en waterregels | Start met 150-300 meest voorkomende NL-tuinsoorten, opgebouwd met tuinbouwexperts
Conclusie: Pl@ntNet voor herkenning, Trefle als gratis aanvulling, eigen onderhoudsdatabase als onderscheidend vermogen.
Tuinapp Projectplan
4

## Slide 5
Roadmap: van validatie naar schaal
0
Validatie
4-6 weken
Mockup testen bij 20-30 tuinbezitters, zonder code
1
MVP
3-4 maanden
Video + Pl@ntNet + 150 soorten + simpele kalender
2
Besloten beta
2 maanden
200-500 gebruikers, nauwkeurigheid meten en corrigeren
3
Publieke launch
1 maand
Gratis versie live, organische groei via content
4/5
Groei en schaal
doorlopend
Premium laag, meer soorten, weerintegratie, sensoren
Tuinapp Projectplan
5

## Slide 6
Team en rollen
Vanaf dag één
Product / project lead
Computer vision / ML-integratie engineer
Mobiele app developer (iOS/Android)
Botanicus / tuinbouwexpert (onderhoudsdata)
UX designer (video-opname flow)
Vanaf beta erbij
Data engineer (dataset onderhoud en uitbreiding)
Growth marketeer (freemium conversie en acquisitie)
Botanische onderhoudsdata is de belangrijkste onderscheidende asset, niet de herkenningstechnologie zelf. Investeer hier het vroegst en het zwaarst.
Tuinapp Projectplan
6

## Slide 7
Freemium businessmodel
Het omslagpunt: na 2-3 seizoenen loopt generiek advies tegen zijn grenzen aan.
Gratis
Tuin in kaart brengen via video
Basisherkenning van planten, struiken, bomen
Eenvoudige onderhoudskalender met generieke tijdvakken
Bijvoorbeeld: "snoeien in maart"
Premium
Gepersonaliseerd op postcode/klimaatzone en grondsoort
Realtime weerintegratie (uitstel wateradvies bij regen)
Meerdere tuinen of percelen
Expert chat of video-consult
Groeitracking, historie en exportfunctie
Prioriteitsmeldingen bij plagen en ziektes
Tuinapp Projectplan
7

## Slide 8
Risico’s en mitigaties
Herkenningsnauwkeurigheid in het echt
Strenge opname-instructies + correctiemechanisme dat de dataset verbetert
Privacy (huis, buren, kentekens in video)
Expliciete consent-flow, lokale blur-opties, AVG-conform beleid
Kosten bij schaal (API-kosten per request)
Verwerk kosten per request vanaf dag 1 in premium-pricing
Wijzigende datalicenties externe bronnen
Voorwaarden structureel herchecken bij elke opschaling
Tuinapp Projectplan
8

## Slide 9
Concrete eerste stappen
1
Valideer de aanname met 20 tuinbezitters voordat er code wordt geschreven
2
Sluit een tuinbouw- of botanisch expert aan voor de onderhoudsdatabase
3
Bouw een proof of concept: 10 soorten, Pl@ntNet gekoppeld, handmatig schema
4
Test de video-opname UX apart van de herkenning
Tuinapp Projectplan
9